Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020

UWAGA: Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola

| 1. | Nazwa projektu |  | „Redukcja emisji poprzez rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Świnoujściu – Etap I” |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Status projektu nadany przez Związek ZIT (podstawowy/rezerwowy) |  | Status podstawowy |  |  |
| 2a. | Pozycja na liście (podstawowa/rezerwowa) nadana przez Związek ZIT według priorytetyzacji projektu |  | Lista podstawowa PI 4.v. (sieci ciepłownicze), pozycja nr 4 |  |  |
| 3. | Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina |  | Województwo Zachodniopomorskie / Gmina Miasto Świnoujście |  |  |
| 4. | Przewidywany okres realizacji projektu |  | data rozpoczęcia kwartał/rok |  | data zakończenia kwartał/rok |
|  |  |  | II kwartał 2016 |  | IV kwartał 2017 |
| 5. | Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) |  | II kwartał 2016 |  |  |
| 6. | Szacunkowy koszt całkowity w mln PLN |  | 16,1 mln PLN |  |  |
| 7. | Szacunkowy koszt kwalifikowany w mln PLN |  | 13,1 mln PLN |  |  |
| 8. | Szacunkowy kwota dofinansowania w mln PLN |  | 6,29 mln PLN (48%) |  |  |
| 9. | Wnioskodawca/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków |  | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu / Gmina Miasto Świnoujście |  |  |
| 9a. | Forma prawna wnioskodawcy/struktura instytucjonalna |  | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada właściciel Gmina Miasto Świnoujście |  |  |
| 10. | Koordynator projektu – dane kontaktowe |  | Agnieszka Otocka tel. 91 321 39 13; kom. 665 005 093; fax. 91 322 46 59 mail: sekretariat@pec.swinoujscie.pl |  |  |
| 11. | Opis projektu |  | Planowana inwestycja polegać będzie na wymianie starych kanałowych sieci ciepłowniczych na nowoczesne sieci preizolowane oraz rozbudowie istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy i węzłów cieplnych w obszarach dotychczas nie przyłączonych do sieci miejskiej. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zostaną zmniejszone straty generowane w procesie przesyłu. Dodatkowo zmniejszy się ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach, a co za tym idzie, zwiększy się bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców. Dobrze zaprojektowany i wykonany system dystrybucji ciepła systemowego zminimalizuje konieczność budowy indywidualnych źródeł ciepła, co w przyszłości ograniczy powstanie niskiej emisji oraz przyczyni się do oszczędności energii pierwotnej. Projektowane sieci z przyłączami posiadać będą izolację z pianki poliuretanowej nie zawierającej freonu 11. Izolacja ta, o bardzo niskim współczynniku przewodnictwa termicznego (l = 0,027W/mK) powoduje znikome w stosunku do istniejącej sieci cieplnej kanałowej przekazywanie ciepła do gruntu. Ciepłociąg z rur preizolowanych stanowi wysokiej jakości wytrzymały, niezawodny system transportu i dystrybucji czynnika grzewczego. Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych są proste i wytrzymałe, co zapewnia prawidłowy montaż i doskonałe zabezpieczenie dla różnych warunków gruntowych. Projektowany system rur preizolowanych posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, który jest w stanie wykryć i zlokalizować wszelkie awarie mogące pojawić się w sieci i przyłączu ciepłowniczym. Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) spowoduje przesłanie sygnału alarmowego do detektora usterek, co pozwoli na szybką reakcję służb eksploatujących sieć cieplną z przyłączem. W związku z powyższym zaprojektowany system sieci cieplnej z rur preizolowanych jest systemem całkowicie bezpiecznym dla środowiska. Zakończenie całości zadania pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: - zmodernizowanie istniejących sieci magistralnych, - zmodernizowanie istniejących przyłączy do obiektów, - zmodernizowanie istniejących węzłów cieplnych, - wybudowanie nowych odcinków sieci magistralnych, - wybudowanie nowych przyłączy do obiektów, - wybudowanie nowych węzłów cieplnych. |  |  |
| 11a. | Stan przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, audyty) |  | - częściowa dokumentacja, - częściowe pozwolenia. |  |  |
| 11b. | Opis zgodności projektu ze Strategią ZIT (należy podać nr „działania” (pkt., ppkt.) w strategii, z którym projekt jest zgodny) |  | Przedsięwzięcie jest zgodne z: Cel strategiczny 1: „Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń”; Priorytet 1.3 „Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony środowiska Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”; Działanie 1.3.2 ”Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną na obszarze metropolitalnym”. |  |  |
| 11c. | Opis zgodności projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym (należy podać nr „działania” (pkt. ppkt.) w dokumencie, z którym projekt jest zgodny). Czy PGN był finansowany w ramach działania 9.3 POIiŚ 2007-2013 ? |  | Uchwała 2/II/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 26.06.2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - wykonawca firma ATMOTERM S.A. z Opola. Termin wykonania Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do 30.06.2015. Uchwalenie planów przez JST nastąpi do dnia 31.10.2015. Gmina Miasto Świnoujście wyraziła aprobatę Uchwałą Nr XLIV/359/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24.10.2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej. Tak, PGN jest finansowany w ramach IX osi; nr działania 9.3 (Nr Wniosku POIiŚ.09.03.00-00-048/13). |  |  |
| 12. | Opis zgodności projektu z zakresem i celami właściwej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |  | Planowany do realizacji projekt jest spójny z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Osi priorytetowej - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytet inwestycyjny 4.v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Realizacja celu głównego, jakim jest modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej w Świnoujściu spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i substancji zanieczyszczających powietrze na terenach miejskich. Zaplanowane działania idealnie wpisują się w cele strategiczne realizowane na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Po zrealizowaniu projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: - ograniczenie strat energii powstającej w procesie przesyłu i dystrybucji ciepła, powodujących poprawę wydajności całego systemu ciepłowniczego, - zmniejszanie emisji zanieczyszczeń m.in. dwutlenku węgla, ochronę różnorodności biologicznej występującej na tym obszarze w celu poprawy jakości powietrza na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Planowany projekt polegający na modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej wraz z budową przyłączy i węzłów cieplnych doprowadzi do zmniejszenia awaryjności systemu, ograniczenia strat ciepła, a co za tym idzie do zmniejszenia emisji substancji zanieczyszczających powietrze oraz zmniejszenia ubytków nośnika ciepła. Po zakończeniu inwestycji większość sieci będzie wybudowana w nowoczesnej, aktualnie stosowanej na świecie technologii preizolowanej. Instalowane nowe węzły oraz modernizowane węzły obecnie istniejące posiadać będą automatykę regulującą ilość pobranego ciepła odpowiednio do aktualnie panujących warunków pogodowych. |  |  |
| 13. | Czy planowany do realizacji projekt, w zakresie sieci ciepłowniczej lub chłodniczej spełnienia wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” |  | Planowany do realizacji projekt spełnia wymogi efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego zdefiniowanego w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE |  |  |
| 14. | Wskaźnik - nazwa | Jednostka | Wartość bazowa | Wartość docelowa |  |
|  | Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłownicze | km | 0 | 6,46 |  |
|  | Szacowany roczny spadek gazów cieplarnianych | Mg CO2 /rok | 0 | 898 |  |
|  | Zmniejszenie zużycia emisji pierwotnej | GJ/rok | 0 | 8 736 |  |

Należy przyjąć kurs przeliczania alokacji UE z EUR na PLN na poziomie 1 EUR = 4,2324 PLN. Jest to kurs wykorzystywany do kalkulacji limitów kontraktacji na okres 6 lutego - 5 marca 2015 r. (kurs EBC z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalkulacji limitów kontraktacji)

Zakłada się, że procentowy poziom dofinansowania dla projektów z sektora sieci ciepłowniczych  wyniesie 75%. Podany poziom dofinansowania ma charakter szacunkowy i zostanie doprecyzowany po przyjęciu programów pomocowych.

Natomiast w przypadku projektów dotyczących transportu miejskiego zakładany maksymalny procentowy poziom dofinansowania wynosi 75%, formą pomniejszania dochodowości będzie luka finansowa. Istnieje możliwość zmniejszenia maksymalnego poziomu dofinansowania w ramach dostępnej alokacji na Związek ZIT w zakresie transportu miejskiego w celu zwiększenia wolumenu projektów.

W przypadku transportu miejskiego należy opisać jak projekt POIiŚ, stanowiący główną inwestycję jest uzupełniany przez inne projekty realizowane w formule Strategii ZIT w ramach RPO. Należy przy tym wskazać imiennie projekty z RPO, z którymi projekt POIiŚ jest powiązany. W przypadku energetyki ewentualnie należy opisać powiązania projektu POIiŚ z innymi projektami energetycznymi finansowanymi z innych środków.

Należy wybrać dla danego obszaru właściwy dokument.

O ile istnieje PGN. Jeśli nie istnieją, to kryterium uważa się za spełnione jeśli wnioskodawca w punkcie 11c fiszki ZIT podał datę przygotowania dokumentu.

Opis, w jaki sposób i w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych

W rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dotyczy projektów z sektora energetyki. W przypadku projektów transportu miejskiego należy wpisać „nie dotyczy”.

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami - powiązane ze wskaźnikami na poziomie priorytetu inwestycyjnego właściwej osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.