Fiszka zgłoszeniowa dla projektów komplementarnych w ramach Strategii ZIT wspieranych w POIiŚ 2014-2020

UWAGA: Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola

| 1. | Nazwa projektu |  | Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Status projektu nadany przez Związek ZIT (podstawowy/rezerwowy) |  | Status PODSTAWOWY |  |  |
| 2a. | Pozycja na liście (podstawowa/rezerwowa) nadana przez Związek ZIT według priorytetyzacji projektu |  | Lista podstawowa Priorytet Inwestycyjny 4.v. (transport) Pozycja na liście nr 1. |  |  |
| 3. | Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina |  | Województwo zachodniopomorskie / Gmina Miasto Szczecin |  |  |
| 4. | Przewidywany okres realizacji projektu |  | data rozpoczęcia kwartał/rok |  | data zakończenia kwartał/rok |
|  |  |  | 2015 |  | 2022 |
| 5. | Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/rok) |  | IV kwartał 2016 |  |  |
| 6. | Szacunkowy koszt całkowity w mln PLN |  | 190 mln PLN |  |  |
| 7. | Szacunkowy koszt kwalifikowalny w mln PLN |  | 190 mln PLN |  |  |
| 8. | Szacunkowy kwota dofinansowania w mln PLN |  | 133 mln PLN (70%) |  |  |
| 9. | Wnioskodawca/podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków |  | Gmina Miasto Szczecin |  |  |
| 9a. | Forma prawna wnioskodawcy/struktura instytucjonalna |  | Jednostka Samorządu Terytorialnego |  |  |
| 10. | Koordynator projektu – dane kontaktowe |  | Krystian Wawrzyniak – Prezes Zarządu Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., Tel. 91 439 26 38; Paweł Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin – nadzór przedsięwzięcia, Tel. 91 42 45 630 |  |  |
| 11. | Opis projektu |  | W ramach projektu przewiduje się: 1.Przebudowę następujących odcinków torowisk tramwajowych: - al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – (wraz pl. Rodła) do Ronda Giedroycia; - pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – Pl. Rodła – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła); - ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo; - al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli; - ul. Mickiewicza od Mostu Akademickiego do Przystanku Wernyhory; - pl. Szarych Szeregów; - przebudowa torowisk na węźle Wyszyńskiego. 2. Remont podstacji prostownikowych (przy ulicach Kolumba, Kaszubska) i budowa nowej (przy ul. Chmielewskiego; 3. Przebudowę zajezdni tramwajowej Golęcin. Projekt jest finansowany ze środków własnych oraz funduszy pomocowych. Ponadto, projekt jest elementem szerszego kompleksu działań służących poprawie spójności komunikacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektem dotyczącym budowy nowych torowisk w Szczecinie, który jest przedmiotem odrębnej aplikacji w ramach tego samego priorytetu. Przedsięwzięcie jest zgodne z Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, w którym eksponuje się planowaną rozbudowę sieci tramwajowej, wprowadzając możliwość przedłużenia projektowanych linii poza granice miasta. Studium zakłada, że podstawowym środkiem komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Szczecin będzie tramwaj wraz ze współpracującą z nim siecią linii autobusowych”. Przedmiotowy wniosek jest także komplementarny z inwestycjami rekomendowanymi do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie, z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351; Zakup nowego taboru tramwajowego, a także inwestycjami drogowymi (Przebudowa ciągów komunikacyjnych sieci TEN-T: DK nr 31 pod nazwą "ul. Autostrada Poznańska" w połączeniu z A6 i S3; Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie; Budowa drogi krajowej nr 13 na odcinku rondo Hakena w Szczecinie – węzeł Kołbaskowo – obwodnica Kołbaskowa). Realizacja projektu jest zgodna z obowiązującym Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Szczecin na lata 2014-2025 oraz Programem ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020. |  |  |
| 11a. | Stan przygotowania projektu do realizacji (dokumentacja, pozwolenia, audyty) |  | Wg stanu na luty 2015 r. przygotowane są projekty wykonawcze na: - Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej na Placu Żołnierza Polskiego, obejmująca swoim zakresem przebudowę torowiska tramwajowego na Placu Żołnierza Polskiego od węzła rozjazdowego, na pl. Hołdu Pruskiego i na części ul. Jana Matejki, łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Małopolską - Pozwolenie na budowę nr 165/2012 z dnia 10.07.2012 r. - Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej na pl. Żołnierza Polskiego – węzeł rozjazdów obejmująca swoim zakresem przebudowę rozjazdu i toru skrętnego w kierunku pl. Hołdu Pruskiego, w obrębie wyspy centralnej na Pl. Żołnierza Polskiego, oraz nowej dwukierunkowej relacji skrętnej łączącej tory w al. Wyzwolenia z torami na Pl. Żołnierza Polskiego; - Przebudowa torowiska i sieci trakcyjnej na al. Wyzwolenia w Szczecinie obejmująca swoim zakresem dwutorowy odcinek torów rozpoczynający się na stykach przediglicowych nowego zaplanowanego rozjazdu na Pl. Żołnierza i kończący się na stykach przediglicowych rozjazdu na Pl. Rodła. – Pozwolenie na budowę nr 1266/12 z dnia 21.08.2012 r. - Przebudowa torowiska tramwajowego na ul Żołnierskiej i ul. Mickiewicza od ul. Somosierry do Mostu Akademickiego – Pozwolenie na budowę nr 1304/20012 z dnia 28.08.2012 r. - Przebudowa podstacji trakcyjnej „Kaszubska” przy ul. Kaszubskiej 10a w Szczecinie - Pozwolenie na budowę nr 1291/14 z dnia 27.08.2014 r. - Budowa i rozbudowa budynku zajezdni tramwajowej Golęcin oraz budowa budynku gospodarczego (skład paliwa stałego) wraz z niezbędna infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, w tym budowa silosu na piasek i przebudowa układu torowego z Siecią trakcyjną przy ul. Wiszesława i Świetojańskiej – Pozwolenie na budowę nr 1005/14 z dnia 09.07.2014 r. - Rozbudowa i budowa stacji prostownikowej „Kolumba”. - Program funkcjonalno-użytkowy na zadanie dotyczące przebudowy torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej na placu Rodła w Szczecinie; - Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z przebudową sieci trakcyjnej i przebudową peronów przystankowych na ul. Wyszyńskiego – Pozwolenie na budowę nr 119/2014 z dnia 11.04.2014 r. Dla powyższego zakresu przebudowy torowisk tramwajowych Beneficjent posiada decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie torowisk w Szczecinie z dnia 9.05.2011r. WOOŚ.TŚ-4210.11.2011.MS. |  |  |
| 11b. | Opis zgodności projektu ze Strategią ZIT (należy podać nr „działania” (pkt., ppkt.) w strategii, z którym projekt jest zgodny) |  | Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT. Cel strategiczny 1: Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń; Priorytet 1.1 „Rozwój metropolitalnego systemu transportowego”; Działanie 1.1.2 „Transport publiczny, inny niż kolejowy na obszarze metropolitalnym”. Cel działania: Poprawa jakości funkcjonowania oraz wzrost udziału transportu publicznego w zintegrowanym systemie transportowym Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. |  |  |
| 11c. | Opis zgodności projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym (należy podać nr „działania” (pkt. ppkt.) w dokumencie, z którym projekt jest zgodny). Czy PGN był finansowany w ramach działania 9.3 POIiŚ 2007-2013 ? |  | Uchwała nr XXXIV/1010/2013 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 października 2013 w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Uchwała 2/II/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”. Wykonawca firma ATMOTERM S.A. z Opola. Termin wykonania Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej do 30.06.2015. Uchwalenie planów przez JST nastąpi do dnia 31.10.2015. Tak, PGN jest finansowany w ramach IX osi; nr działania 9.3 (Nr Wniosku POIiŚ.09.03.00-00-048/13). |  |  |
| 12. | Opis zgodności projektu z zakresem i celami właściwej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 |  | 2.2.6. OŚ PRIORYTETOWA VI: ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V. Promowanie Strategii Niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Przebudowa torowisk tramwajowych wpłynie w istotny sposób na zwiększenie liczby osób podróżujących komunikacją tramwajową oraz lepsze zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Szczecina, między innymi poprzez: zapewnienie bardziej efektywnych połączeń, skrócenie czasu podróży, podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych oraz komfortu podróży. W skali całego miasta realizacja projektu przyczyni się do poprawy płynności ruchu pojazdów transportu publicznego, poprawy bezpieczeństwa ruchu publicznego, eliminacji utrudnień w ruchu drogowym, a także przyniesie istotne korzyści o charakterze środowiskowym (ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie poziomu hałasu). Ponadto, wpłynie na zwiększenie mobilności mieszkańców oraz zróżnicowania środków komunikacji, z których korzystają, przyczyniając się tym samym do stworzenia zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego w mieście. Realizacja projektu wspiera rozwój transportu publicznego w całym Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym i będzie miała wpływ na wzrost liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej, jako alternatywy dla transportu indywidualnego. |  |  |
| 13. | Czy planowany do realizacji projekt, w zakresie sieci ciepłowniczej lub chłodniczej spełnienia wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” |  | Nie dotyczy |  |  |
| 14. | Wskaźnik - nazwa | Jednostka | Wartość bazowa | Wartość docelowa |  |
|  | Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra | km | 0 | 8,7 |  |

Należy przyjąć kurs przeliczania alokacji UE z EUR na PLN na poziomie 1 EUR = 4,2324 PLN. Jest to kurs wykorzystywany do kalkulacji limitów kontraktacji na okres 6 lutego - 5 marca 2015 r. (kurs EBC z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalkulacji limitów kontraktacji)

Zakłada się, że procentowy poziom dofinansowania dla projektów z sektora sieci ciepłowniczych  wyniesie 75%. Podany poziom dofinansowania ma charakter szacunkowy i zostanie doprecyzowany po przyjęciu programów pomocowych.

Natomiast w przypadku projektów dotyczących transportu miejskiego zakładany maksymalny procentowy poziom dofinansowania wynosi 75%, formą pomniejszania dochodowości będzie luka finansowa. Istnieje możliwość zmniejszenia maksymalnego poziomu dofinansowania w ramach dostępnej alokacji na Związek ZIT w zakresie transportu miejskiego w celu zwiększenia wolumenu projektów.

W przypadku transportu miejskiego należy opisać jak projekt POIiŚ, stanowiący główną inwestycję jest uzupełniany przez inne projekty realizowane w formule Strategii ZIT w ramach RPO. Należy przy tym wskazać imiennie projekty z RPO, z którymi projekt POIiŚ jest powiązany. W przypadku energetyki ewentualnie należy opisać powiązania projektu POIiŚ z innymi projektami energetycznymi finansowanymi z innych środków.

Należy wybrać dla danego obszaru właściwy dokument.

O ile istnieje PGN. Jeśli nie istnieją, to kryterium uważa się za spełnione jeśli wnioskodawca w punkcie 11c fiszki ZIT podał datę przygotowania dokumentu.

Opis, w jaki sposób i w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych

W rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dotyczy projektów z sektora energetyki. W przypadku projektów transportu miejskiego należy wpisać „nie dotyczy”.

Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami - powiązane ze wskaźnikami na poziomie priorytetu inwestycyjnego właściwej osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.